Review 1:

Nog te doen:  
Motivatieblok

Meerdere projectgroepen

Nieuwe uitvouw

Contactgegevens bij het inschrijven

Wat ging goed: We liepen goed op schema

Wat volgende keer niet meer doen: Last minute code aanpassen  
Wat volgende keer wel doen: Betere taakverdeling

Eindreview:

Waren kleine verbeterpunten maar de klant was erg tevreden

Wat ging goed: Het eindresultaat was erg mooi en de klant was tevreden

Wat volgende keer niet meer doen: Gebeld worden tijdens presentatie  
Wat volgende keer wel doen: Vorige versie nog een keer laten zien

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 25 – 06 – 2024 | **Tijd:** | 8:40 | |
| *Scrummaster* | *{Cas Arends}* | | | |
| *Product owner* | *{Jeffry}* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Cas | - | Random code | Niks zover ik weet |  |
|  |  |  |  |  |
| Mees | - | Motivatie blok | Niks zover ik weet |  |
| Duko | Meerdere projectgroepen + 0 aanpassen | Meerdere projectgroepen bij inschrijven | Niks zover ik weet |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 28 – 06 – 2024 | **Tijd:** | 8:40 | |
| *Scrummaster* | *{Cas Arends}* | | | |
| *Product owner* | *{Jeffry}* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Cas | Random code | Issues fixen en verfijnen voor sprint | Niks zover ik weet |  |
|  |  |  |  |  |
| Mees | - | Testing | Niks zover ik weet |  |
| Duko | Meerdere projectgroepen bij inschrijven | Testing | Niks zover ik weet |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 02 – 07 – 2024 | **Tijd:** | 8:40 | |
| *Scrummaster* | *{Cas Arends}* | | | |
| *Product owner* | *{Jeffry}* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Cas | Issues fixen en verfijnen voor sprint | Voeg toe verduidelijken | Niks zover ik weet |  |
|  |  |  |  |  |
| Mees | Testing | Motivatieblok | Kreeg het de vorige keer niet voor elkaar | Hulp vragen |
| Duko | Testing | Tonen van motivatieblok | Niks zover ik weet |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 03 – 07 – 2024 | **Tijd:** | 8:40 | |
| *Scrummaster* | *{Cas Arends}* | | | |
| *Product owner* | *{Jeffry}* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Cas | Voeg toe verduidelijken | Counter aantal groepen | Niks zover ik weet |  |
|  |  |  |  |  |
| Mees | Motivatieblok | Motivatieblok | Styling is lastig | Aan iemand vragen met verstand van bootstrap |
| Duko | Tonen van motivatieblok | Tonen van motivatieblok | Kon er niet aan omdat mees het niet af had | Mees moet eerst klaar zijn |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 05 – 07 – 2024 | **Tijd:** | 8:40 | |
| *Scrummaster* | *{Cas Arends}* | | | |
| *Product owner* | *{Jeffry}* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Cas | Counter aantal groepen | Verwijderen van groepen mogelijke extra functies |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Mees | Motivatieblok | bugfixes |  |  |
| Duko | Tonen van motivatieblok | Tonen van email |  |  |